Mārupes novada pašvaldības dome

Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes novads, LV-2167

67934695 / marupe@marupe.lv / www.marupe.lv

DOMES SĒDES PROTOKOLA Nr. 5 PIELIKUMS

2025. gada 27.augusts

# LĒMUMS Nr.42

# Par nekustamā īpašuma Vīnkalnu iela 45, Mārupē, Mārupes novadā (kadastra Nr. 8076 006 0192), detālplānojuma darba uzdevuma termiņa atjaunošanu un pagarinājumu

Adresāti: […]

Mārupes novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) dome, izskatot nekustamā īpašuma Vīnkalnu iela 45, Mārupē, Mārupes novadā (kadastra Nr. 8076 006 0192), kopīpašnieku [...], […], […] un […] (turpmāk – Īpašnieki) iesniegumu (reģistrēts Pašvaldībā 2025.gada 5.augustā ar Nr. 1/2.1-2/740), (turpmāk – Iesniegums) par procesuālā termiņa atjaunošanu un detālplānojuma darba uzdevuma termiņa pagarināšanu, konstatē:

- Detālplānojuma izstrāde nekustamā īpašuma Vīnkalnu ielā 45, Mārupē, Mārupes novadā (kadastra Nr. 8076 006 0192), teritorijai uzsākta atbilstoši Pašvaldības domes 2023.gada 26.aprīļa lēmumam Nr.33 (protokols Nr.8) “Par nekustamā īpašuma Vīnkalnu iela 45, Mārupē, Mārupes novadā (kadastra Nr. 80760060192), detālplānojuma izstrādes izbeigšanu un jauna detālplānojuma izstrādes uzsākšanu” (turpmāk - Detālplānojums), apstiprinot Darba uzdevumu Nr. 1/3-6/4-2023. Minētā Darba uzdevuma 8.punktā noteikts, ka tas ir derīgs divus gadus no lēmuma pieņemšanas dienas, un tā derīguma termiņš beidzās 2025.gada 26.aprīlī.

- Detālplānojuma izstrādes mērķis ir veikt zemesgabala sadalīšanu, lai veidotu dzīvojamo apbūvi ciema teritorijā, detalizēt teritorijas atļauto izmantošanu un apbūves parametrus, veidot vienotu ielu tīklu un inženiertehnisko komunikāciju tīklus detālplānojuma teritorijā un tai piegulošajās teritorijās un noteikt ielu sarkanās līnijas.

- 2023.gada 18.septembrī Pašvaldība ar nekustamā īpašuma Vīnkalnu iela 45 īpašniekiem ir noslēgusi līgumu Nr. 28/2-7/14-2023 par detālplānojuma izstrādi un finansēšanu.

- Ar Pašvaldības domes 2024.gada 25.septembra lēmumu Nr.44 Detālplānojuma projekts tika nodots publiskai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai. Publiskā apspriešana noritēja laika periodā no 2024.gada 14.oktobra līdz 13.novembrim. Par Detālplānojuma projektu netika saņemti sabiedrības iebildumi vai  priekšlikumi, ir saņemti pozitīvi visu institūciju atzinumi, taču Detālplānojums šobrīd netiek vēl virzīts apstiprināšanai Pašvaldības domē, jo nav panākta galīgā vienošanās ar kaimiņos esošā īpašuma īpašnieku par servitūta līguma noslēgšanu inženiertīklu izbūvei.

- Iesniegumā norādīts, ka, ņemot vērā nepieciešamību izveidot servitūtu inženiertīklu izbūvei, ir aizkavējies plānošanas procesa grafiks, kas nebija atkarīgs no Iesniedzēju rīcības, un noteiktais termiņš objektīvi nebija izpildāms. Tādēļ lūgts atjaunot procesuālo termiņu un pagarināt Detālplānojuma darba uzdevumu, lai nodrošinātu dokumentācijas pilnvērtīgu sagatavošanu un turpmāku procesa virzību atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

- Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 103.punkts nosaka, ka detālplānojuma darba uzdevuma derīguma termiņš ir divi gadi. Ja nav mainījušies faktiskie un tiesiskie apstākļi, uz kuru pamata ir izdots darba uzdevums, pašvaldība var pieņemt lēmumu par darba uzdevuma derīguma termiņa pagarināšanu.

- Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 46.pantam un 48.pantam iestāde var atjaunot nokavēto procesuālo termiņu. Atjaunojot nokavēto termiņu, iestāde vienlaikus atļauj izpildīt nokavēto procesuālo darbību.

Ievērojot, ka Detālplānojuma izstrāde ir uzsākta, saņemti institūciju nosacījumi un atzinumi, publiskā apspriešana ir notikusi un Īpašnieki ir izteikuši vēlmi procesu turpināt, kā arī ņemot vērā, ka faktiskie un tiesiskie apstākļi, uz kuru pamata tika izdots Darba uzdevums Nr. 1/3-6/4-2023, nav mainījušies, Pašvaldības dome secina, ka pastāv objektīvs pamats procesuālā termiņa atjaunošanai un Darba uzdevuma termiņa pagarināšanai.

Ievērojot iepriekš minēto un, ņemot vērā, ka nav mainījušies faktiskie un tiesiskie apstākļi, uz kuru pamata izdots darba uzdevums Nr. 1/3-6/4-2023, lai nodrošinātu iespēju detālplānojuma derīguma termiņā turpināt Detālplānojuma izstrādi un pieņemt lēmumu par tā apstiprināšanu, pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 46., 48. un 68.pantu, Pašvaldību likuma 10.panta pirmās daļas 21.punktu, Ministra kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 103.punktu, kā arī ņemot vērā Attīstības un vides jautājumu komitejas 2025.gada 20.augusta atzinumu pieņemt iesniegto lēmuma projektu “Par nekustamā īpašuma Vīnkalnu iela 45, Mārupē, Mārupes novadā (kadastra Nr. 80760060192), detālplānojuma darba uzdevuma termiņa atjaunošanu un pagarinājumu”, atklāti balsojot ar 18 balsīm „par” (Aivars Osītis, Ira Dūduma, Renārs Freibergs, Edgars Jansons, Edgars Jākobsons, Oskars Jonāns, Valdis Kārkliņš, Andrejs Kirillovs, Jānis Lagzdkalns, Rodrigo Laviņš, Arnis Priediņš, Kristaps Purviņš, Guntars Reika, Guntis Ruskis, Oļegs Sorokins, Uģis Šteinbergs, Gatis Vācietis, Zigmunds Vīķis), „pret” nav, „atturas” nav, balsojumā nepiedaloties Andrim Puidem, Mārupes novada pašvaldības dome nolemj:

- Atjaunot procesuālo termiņu un pagarināt ar Mārupes novada pašvaldības domes 2023.gada 26.aprīļa lēmumu Nr.33 (sēdes protokols Nr.8) “Par nekustamā īpašuma Vīnkalnu iela 45, Mārupē, Mārupes novadā (kadastra Nr. 80760060192) detālplānojuma izstrādes izbeigšanu un jauna detālplānojuma izstrādes uzsākšanu” apstiprinātā detālplānojuma izstrādes Darba uzdevuma Nr.1/3-6/4-2023 derīguma termiņu līdz 2027.gada 26.aprīlim.

- Mārupes novada pašvaldības Attīstības un plānošanas pārvaldei nodrošināt paziņojuma par pieņemto lēmumu ievietošanu Mārupes novada pašvaldības tīmekļa vietnē  www.marupe.lv, Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā (TAPIS) un publicēt pašvaldības informatīvajā izdevumā “Mārupes vēstis”.

- Mārupes novada pašvaldības Centrālās Pārvaldes Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļai nosūtīt pieņemto lēmumu iesnieguma iesniedzējiem.

Pašvaldības domes priekšsēdētājs 						           Aivars Osītis*

Sagatavoja Attīstības un plānošanas pārvaldes

Teritorijas plānotāja A. Sprūde

*DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU